MINUTA

Minuta No. 001 de BDJ.CR

Fecha	: Lunes 06 de agosto del 2017
Hora	: 8:30
Lugar	: La victoria será de la UNA 150 metros oeste.

Siendo las 10:00 horas del día 06 de Agosto del 2017, se reúne el grupo: BDJ.CR, se inicia una reunión extraordinaria para el planeamiento de la creación de la parte del empleado, y su respectiva distribución.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, David Salas Lorente, comprobó que todos los integrantes llegar para proceder.

Los asistentes a esta reunión son:

Juan Chavarría Arroyo.	Si(x) No( )

Brandon Rodríguez Méndez.	Si(x) No( )

David Salas Lorente.	Si(x) No( )

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se plantea la creación de la tbempleado y todo lo que el empleado lleva a cabo en lo que se trata de la aplicación además de la creación del mismo en la base de datos.
  - La entrega bl es de las partes ya distribuidas, se estarían subiendo y probando el sábado 12 de agosto, para poder ver los errores y ir corregirlos con forme se avanza con las entidades. Así poder visualizar los errores que se podrían presentarse y en la reunión siguiente corregirlos y continuar.

Qué voy a hacer.
Se dividieron el trabajo de la primera parte en partes equitativa, para así poder ir trabajándolas poco a poco y ir sacando cada uno de los módulos antes planteados, se pretende que para esa fecha ya esté funcionando el modulo de empleado.
Impedimentos
Uno de los motivos que nos afecto y que estamos arreglando fue el uso del lenguaje que se tiene un poco de conocimiento pero ya se está corrigiendo conforme se va ensabanando aprendiendo y siguiendo adelante.
Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Se instalaron en los ordenadores de los colaboradores el sistema llamado xampp, para poder usar una base de datos que facilite el uso de las paginas, además de ello, poder hacerles las pruebas necesarias para que funcionen la antes mencionadas paginas, las cuales van por modulo.
Se configuro el servidor de phpadmin, para hacer las pruebas del trabajo y se subió a la nube el repositorio del código fuente, para que los colaboradores puedan usar y modificar, las partes que les toca del proyecto. El propósito es que los colaboradores puedan trabajar sobre un mismo proyecto e ir modificándolos solo por etapas.
Asuntos Pendientes

  1. Tarea 1 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
  2. Tarea 2 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
  3. Tarea 3 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose

Asuntos Nuevos

Módulos funcionales nuevos que a la luz de las discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aún cuando no necesariamente lleguen a implementarse. No comprometen un hito de desarrollo

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Data Empleado	Brandon Rodríguez
Businners	David Salas
View, Domain	Juancho Chavaría

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: de 13 de agosto del 2017
Hora: 10:00am.
Lugar: Monte Verde 800mtrs sur de CEN de la victoria.

CLAUSURA:

David Salas Lorente, como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 2: 00pm horas.