MINUTA

Minuta No. 004 de BDJ.CR

Fecha	: Sábado 09 de septiembre del 2017
Hora	: 8:30
Lugar	: La UNA rio frio.

Siendo las 10:00 horas del día 06 de Agosto del 2017, se reúne el grupo: BDJ.CR, se inicia una reunión para poder determinar el problema del funcionamiento del programa en si, y pode hacer que los módulos funcionaran a la perfección, se distribuyo el trabajo de forma equitativa.
ASISTENTES:
La persona encargada que preceder la reunión, David Salas Lorente, comprobó que todos los integrantes llegar para proceder.

Los asistentes a esta reunión son:

Juan Chavarría Arroyo.	Si(x) No( )

Brandon Rodríguez Méndez.	Si(x) No( )

David Salas Lorente.	Si(x) No( )

AGENDA:

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se plantea la reestructuracion de la base de datos de nuevo ya que la actual no tenia los estados de cada una de las entidades para la cual se tomaron las sugerencias del profesor y e hecho de poder llevar un historial de las cosas que se almacenan en la base de datos.
  - La reunión ayudo a tener una base de los objetivos ante planteados ademas de ello el integrante David genero todo un crud de productor para poder tener una idea mas clara de como funcionaba el sistema, esto ayudo a poder tener los demás crud ya terminados la mayoría de ellos ya listos para testiar.

Qué voy a hacer.
Se dividieron el trabajo de la primera parte en partes equitativa, para así poder ir trabajándolas poco a poco y ir sacando cada uno de los módulos antes planteados, se pretende que para esa fecha ya esté funcionando el modulo de empleado ,tipo de empleado,materia prima,proveedor,producto,zona, vehículo, cliente respectivamente.
Impedimentos
Uno de los impedimentos fue de que la estructura base tenia unos fallos en lo que respecta los ámbitos de su comportamiento ademas de las modificaciones y de que se generaban mucho errores de sintaxis .
Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Se instalaron en los ordenadores de los colaboradores el sistema llamado xampp, para poder usar una base de datos que facilite el uso de las paginas, además de ello, poder hacerles las pruebas necesarias para que funcionen la antes mencionadas paginas, las cuales van por modulo.
Se configuro el servidor de phpadmin, para hacer las pruebas del trabajo y se subió a la nube el repositorio del código fuente, para que los colaboradores puedan usar y modificar, las partes que les toca del proyecto. El propósito es que los colaboradores puedan trabajar sobre un mismo proyecto e ir modificándolos solo por etapas.
Asuntos Pendientes

  1. Tarea 3 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose

Asuntos Nuevos

Módulos funcionales nuevos que a la luz de las discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aún cuando no necesariamente lleguen a implementarse. No comprometen un hito de desarrollo

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Data Empleado	Juancho Chavaría	70%	70
Businners	Brandon Rodríguez	80%	80
View, Domain	David Salas	90%	90

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: de 16 de Setiembre del 2017
Hora: 10:00am.
Lugar: 150 este de la UNA departamento de alquiler donde se hospeda David Salas .

CLAUSURA:

David Salas Lorente , como persona encargada de preceder la reunión, clausura la reunión a las 1: 00pm horas.