MINUTA

Minuta No. 001 de BDJ.CR

Fecha	: Sábado 26 de agosto del 2017
Hora	: 10:00
Lugar	: Monte Verde 800mtrs sur de CEN de la victoria.

Siendo las 10:00 horas del día 26 de Agosto del 2017, se reúne el grupo: BDJ.CR, nos reunimos y se plantea como se harán las vistas, el nombre de las variables, que atributos tendrán cada clase en la base de datos y el dominio, y en el business. Cada uno trabaja en con su respectiva tarea antes ya establecida.
ASISTENTES:
En este caso dos de los asisten viven en el lugar y solo David Salas se traslada hasta el lugar de la reunión, el mismo llega a la hora acordada.

Los asistentes a esta reunión son:

Juan Chavarría Arroyo.	Si(x) No( )

Brandon Rodríguez Méndez.	Si(x) No( )

David Salas Lorente.	Si(x) No( )

AGENDA:
- Acordar nombre de las variables a utilizar.
- Pensar en todos los puntos necesarios para el sistema.
- Decidir los privilegios que tendrá un empleado y que puede realizar el mismo.
- Concordad los CRUDS del sistema.

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Se plantea la creación de la tbproveedor y todo lo que el empleado lleva a cabo en lo que se trata de la aplicación además de la creación del mismo en la base de datos.
  - Se crea la tbvehiculo la cual se incorpora por recomendación del profesor y la misma tiene los atributos más relevantes de un vehículo
  - Se realizan los aportes al repositorio donde todas la partes involucradas actualizan todos las partes del sistema, en estos aportes se incluyen la vista, los negocios, las datas, y los dominios.

Qué voy a hacer.
Se plateo la asignación del trabajo de la segunda parte, para que cada uno de forma organizada trabaje en el desarrollo del sistema. Se planea finalizar cada una de las tareas asignadas antes de la fecha de entrega del segundo aporte.

Impedimentos
Es un poco tedioso usar el lenguaje php debido a que no estamos familiarizados, esto nos afecta ya que para para una de las tareas tenemos que investigar mucho y en ocasiones encontramos hasta cuatro formas distintas de hacer algo que al final no es del todo funcional.
Tareas realizadas que no fueron planeadas.
La reorganización de la clase cliente, empleado y proveedor las cuales se les cambiaron atributos y se les agregaron más de la clase persona.
Configuración de una data table que ayudara a organizar mejor los cruds que se están desarrollando.
Asuntos Pendientes

  1. Tarea 1 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
  2. Tarea 2 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose

Asuntos Nuevos

Nuevas funcionalidades que en medio de discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aun cuando no necesariamente lleguen a implementarse. Las mismas no comprometen la finalidad de las tareas.

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Data Empleado	Brandon Rodríguez
Businners	David Salas
View, Domain	Juancho Chavaría

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: sábado 2 de setiembre del 2017
Hora: 10:00am.
Lugar: Monte Verde 800mtrs sur de CEN de la victoria.

CLAUSURA:

Juan Chavarría Arroyo, encargado de la minuta y de organizar la reunión da por clausurada la misma a las 3:30pm horas.