MINUTA

Minuta No. 001 de BDJ.CR

Fecha	: Miércoles 30 de agosto del 2017
Hora	: 8:00 am
Lugar	: Monte Verde 800mtrs sur de CEN de la victoria.

Siendo las 8:00 horas del día 30de Agosto del 2017, se reúne el grupo: BDJ.CR, para aclarar ciertas cosas, tomar en cuenta cambiar la base de datos y los CRUDS a como nos recomendó el profesor. Cada uno trabaja en con su respectiva tarea antes ya establecida.

ASISTENTES:
En este caso dos de los asisten viven en el lugar y solo David Salas se traslada hasta el lugar de la reunión, el mismo llega a la hora acordada.

Los asistentes a esta reunión son:

Juan Chavarría Arroyo.	Si(x) No( )

Brandon Rodríguez Méndez.	Si(x) No( )

David Salas Lorente.	Si(x) No( )

AGENDA:
- Dar una retocada a la base de datos.
- Implementar el método de insertar un producto.
- Ajustar la funcionalidad de la base de datos a como el profesor recomendó.
- Retocar la parte de las vistas por parte de la persona encargada de la tarea.

ASUNTOS:

Asuntos tratados y acuerdos tomados

- Qué he hecho
  - Cada miembro del equipo aporta sus tareas en proceso o finalizadas en el repositorio que se maneja en la nube.

Qué voy a hacer.
Se plateo la asignación del trabajo de la segunda parte, para que cada uno de forma organizada trabaje en el desarrollo del sistema. Se planea finalizar cada una de las tareas asignadas antes de la fecha de entrega del segundo aporte.

Impedimentos
Dificultad en la resolución de múltiples errores que nos presentaban por algunos procedimientos almacenados y la parte de la data que no conectaba con las vistas.
Tareas realizadas que no fueron planeadas.
Creación de los Cruds que necesarios para el sistema, pero de la forma recomendada por el profesor.

Asuntos Pendientes

  1. Tarea 1 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
  2. Tarea 2 que aún no se ha resuelto y siguen postergándose
  3. Tarea 3 validaciones por parte del cliente.

Asuntos Nuevos

Nuevas funcionalidades que en medio de discusiones van siendo pertinentes de desarrollar, aun cuando no necesariamente lleguen a implementarse. Las mismas no comprometen la finalidad de las tareas.

Cumplimiento de tareas asignadas

Tarea	Responsable	Grado de conclusión	Nota
Data	Brandon Rodríguez	85%	100
Businners	David Salas	85%.	100
View, Domain	Juancho Chavaría	50%	70

*Aunque el proyecto es grupal, en cada iteración se asignará una persona del grupo como responsable de cada una de las tareas asignadas.
**Existen tareas ya definidas como avances revisables en cada iteración:
1. Diagramas de casos de uso
2. Modelo de datos
3. Diagrama de aplicación
4. Módulos funcionales en ejecución

PRÓXIMA REUNIÓN:

Fecha: domingo 10 de setiembre del 2017
Hora: 10:00am.
Lugar: Monte Verde 800mtrs sur de CEN de la victoria.

CLAUSURA:

Juan Chavarría Arroyo, encargado de la minuta y de organizar la reunión da por clausurada la misma a las 11:30pm horas.